BÁO CÁO TỔNG KẾT TIẾN ĐỘ THỰC TẬP

(TUẦN 4, 5, 6)

Tên dự án: Hệ thống Thương mại Điện tử Linh kiện Máy tính & Trợ lý AI Tư vấn Cấu hình (TechGear)

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Ngọc Gia Hưng

MSSV: 63133173

Giáo viên hướng dẫn: Bùi Chí Thành

Người hướng dẫn (Doanh nghiệp): Nguyễn Quang Diệu

I. TỔNG QUAN GIAI ĐOẠN TỐI ƯU VÀ HOÀN THIỆN

Công nghệ sử dụng: Laravel 10+ | Vue 3 (Composition API) | MySQL | AI APIs (NVIDIA NIM,) | Tailwind CSS

1. Mục tiêu trọng tâm

Thực hiện chuyển đổi công nghệ sang stack Laravel 10 + Vue 3, tập trung hoàn thiện toàn bộ giao diện người dùng, tích hợp các mô hình Trí tuệ Nhân tạo (AI) đa nền tảng và tối ưu hóa hệ thống quản trị Backend:

- Tích hợp AI chuyên sâu: Xây dựng mô hình AI PC Builder và ChatBox AI kết nối nhiều nhà cung cấp API (NVIDIA NIM).

- Hoàn thiện Frontend: Phát triển giao diện người dùng đơn trang (SPA) với Vue 3 năng động, đáp ứng trải nghiệm mua sắm linh kiện mượt mà.

- Xây dựng bộ kiểm tra tương thích phần cứng (Compatibility Validator): Đảm bảo tính chính xác về kỹ thuật khi người dùng tự lắp ráp máy.

- Quản trị hệ thống (Admin Dashboard): Phát triển các Module quản lý đơn hàng, danh mục sản phẩm và bộ cấu hình xây sẵn (Pre-built Configs).

- Kiểm thử & Đóng gói dự án (Testing & Bug Fixing): Thực hiện Feature Test, Unit Test và tối ưu luồng nghiệp vụ.

2. Kết quả tổng quan đạt được

- Frontend: Đã xây dựng hoàn chỉnh 18 Views chính và hơn 10 Components tái sử dụng.

- AI System: Tích hợp thành công NVIDIA NIM (LLaMA 3.1 70B) với cơ chế tự động Fallback khi gặp sự cố mạng/API.

- AI ChatBox: Hỗ trợ phản hồi thời gian thực qua giao thức SSE (Server-Sent Events) kết hợp phân tích ý định người dùng (Intent Analysis).

- Thuật toán kiểm tra tương thích: Tự động tính toán chuẩn Socket, thế hệ RAM (DDR4/DDR5) và công suất nguồn (PSU Safety Factor 1.25).

- Admin Panel & Checkout: Hoàn thiện luồng thanh toán 4 bước mã hóa an toàn và bảng điều khiển quản trị toàn diện.

- Kiểm thử mã nguồn: Viết 7 file kiểm thử tự động (Unit & Feature Tests) bao phủ các nghiệp vụ cốt lõi.

II. QUÁ TRÌNH LÀM VIỆC TRONG TUẦN

Toàn bộ quá trình phát triển, tinh chỉnh và kiểm thử được hoàn thiện, được tổng hợp ngắn gọn theo các tuần công tác như sau:

1. Tuần 4: Tái cấu trúc nền tảng & Dựng khung Frontend

- Chuyển đổi mã nguồn, tái cấu trúc hệ thống loại bỏ Winter CMS để tối ưu hiệu năng.

- Khởi tạo toàn bộ giao diện Frontend bằng Vue 3 và cập nhật kiến trúc xử lý Backend tương ứng.

- Cập nhật CSDL, sửa lỗi sản phẩm, luồng đặt hàng và tích hợp phương thức thanh toán.

- Khắc phục các lỗi phát sinh, rà soát danh sách công việc và bổ sung bộ công cụ rà soát chất lượng mã nguồn (Skills Audit Code).

2. Tuần 5: Phát triển AI PC Builder & Tinh chỉnh Logic

- Khắc phục lỗi giao diện, cập nhật API Backend và bổ sung các hàm quản lý nâng cao.

- Phát triển tính năng Lắp ráp PC bằng AI, tích hợp bổ sung Groq API để tăng tốc độ phản hồi ngôn ngữ.

- Tinh chỉnh thuật toán kiểm tra tính tương thích cấu hình do người dùng tự chọn.

- Sửa lỗi đồng bộ đơn hàng Backend, cập nhật CSDL sản phẩm thực tế và tối ưu hóa các hàm logic trong công cụ PC Builder.

3. Tuần 6: Tối ưu ChatBox AI & Quản trị Prebuilt

- Hoàn thiện Module quản lý cấu hình build sẵn (Pre-built Configs) phía Admin và khắc phục lỗi Backend.

- Tối ưu giao diện trang chủ và nâng cấp ChatBox AI (hỗ trợ phản hồi theo ngữ cảnh streaming).

- Rà soát toàn bộ hệ thống, xử lý các lỗi phát sinh trong luồng tương tác của người dùng.

4. Bổ sung: Kiểm thử toàn diện & Đóng gói dự án

- Cập nhật cấu trúc template giao diện chuẩn hóa và đồng bộ dữ liệu.

- Khắc phục các lỗi nhỏ về giao diện và chạy chuỗi kiểm thử toàn diện (Full Test Suite).

- Thực hiện đóng gói mã nguồn, hoàn thiện các phiên bản chính thức (Final Releases), sẵn sàng nghiệm thu.

III. CHI TIẾT CÁC PHÂN HỆ VÀ TÍNH NĂNG ĐÃ NÂNG CẤP

1. Tích hợp Trí tuệ Nhân tạo (AI Integration)

- Công cụ Build PC tự động bằng AI (AiBuildView.vue / NvidiaNimBuildService.php):

  - Đầu vào: Người dùng nhập Ngân sách (Budget) + Mục đích sử dụng (Gaming, Đồ họa, Văn phòng).

  - Xử lý: Kết hợp thuật toán phân bổ ngân sách heuristic với các mô hình ngôn ngữ lớn NVIDIA NIM (LLaMA 3.1 70B), OpenAI, và Groq API.

  - Cơ chế chịu lỗi (Fallback): Nếu API AI gặp sự cố hoặc timeout, hệ thống tự động chuyển sang chế độ tính toán độc lập dựa trên thuật toán nội bộ mà không làm ngắt quãng trải nghiệm người dùng.

- Trợ lý Trực tuyến ChatBox AI (ChatBoxAI.vue / NvidiaNimChatService.php / GroqChatService.php):

  - Ứng dụng kỹ thuật Streaming Response (Server-Sent Events - SSE) cho tốc độ phản hồi tức thì.

  - Tích hợp bộ phân tích ý định (Intent Analysis) giúp phân loại chính xác 6 nhóm câu hỏi: Tra cứu tồn kho, Tìm kiếm sản phẩm, Trả lời thông số kỹ thuật, Gợi ý độ tương thích, So sánh sản phẩm và Tư vấn ngân sách.

  - Lưu trữ ngữ cảnh trao đổi (5 tin nhắn gần nhất) để đưa ra phản hồi chính xác.

2. Công cụ Lắp ráp PC & Cấu hình xây sẵn

- Bộ kiểm tra tương thích phần cứng (PCCompatibilityValidator.php):

  - CPU & Mainboard: Kiểm tra chuẩn chân cắm (Socket) và nền tảng hỗ trợ.

  - RAM & Mainboard: Nhận diện chuẩn bộ nhớ (DDR4 / DDR5).

  - Nguồn (PSU): Tự động tính toán tổng công suất tiêu thụ của toàn bộ hệ thống và áp dụng hệ số an toàn 1.25.

  - Đánh giá hiệu năng: Phát hiện hiện tượng nghẽn cổ chai (Bottleneck) giữa CPU và VGA.

- Quản lý Cấu hình xây sẵn (Pre-built Configs):

  - Cho phép Admin khởi tạo, ẩn/hiện hoặc đánh dấu cấu hình nổi bật (Featured).

  - Khách hàng có thể xem chi tiết từng linh kiện thành phần và thêm nhanh toàn bộ dàn máy vào giỏ hàng.

3. Luồng Thanh toán Hợp nhất (Unified Checkout Flow)

- Quy trình 4 bước tối ưu trải nghiệm: Giỏ hàng → Địa chỉ giao hàng → Phương thức thanh toán → Xác nhận & Đặt hàng.

- Rà soát giá trị đơn hàng chéo (kiểm tra server_total so với client_total để chống gian lận).

- Chạy bộ kiểm tra tương thích cuối cùng trước khi ghi nhận đơn hàng.

- Lưu lại ảnh chụp giá trị (price snapshot) tại thời điểm mua vào bảng order_items.

IV. KIẾN TRÚC MÃ NGUỒN VÀ DỮ LIỆU BACKEND

1. Tầng Điều khiển (Controllers - 8 Modules / 50+ APIs)

- ProductController: Quản lý danh mục, tìm kiếm, sản phẩm mới/bán chạy.

- PCBuilderController & AiBuilderController: Cung cấp danh sách linh kiện, kiểm tra độ tương thích và gọi dịch vụ AI đề xuất.

- ChatController: Xử lý phản hồi luồng Chat AI và streaming data.

- OrderController & AdminOrderController: Xử lý luồng đặt hàng phía người dùng và quản lý trạng thái đơn phía Admin.

- PrebuiltConfigController & CategoryController: Quản lý bài viết cấu hình mẫu và cây danh mục.

2. Tầng Nghiệp vụ (Services Layer - 10 Chuyên biệt)

Tách biệt toàn bộ logic xử lý ra khỏi Controller giúp mã nguồn sạch và dễ bảo trì:

- ProductService, CategoryService, CartService, OrderService: Xử lý dữ liệu sản phẩm, giỏ hàng, đơn hàng.

- PCBuilderService & PCCompatibilityValidator: Thuật toán phân bổ ngân sách và tính toán logic phần cứng.

- NvidiaNimChatService, GroqChatService, AiChatService: Xử lý kết nối API AI.

- IntentAnalyzerService: Bóc tách cú pháp và phân tích mục đích câu hỏi của người dùng.

3. Cơ sở dữ liệu & Seeders

- Thiết kế 8+ Bảng CSDL với mối quan hệ Eloquent ORM chặt chẽ (User, Category, Product, Order, OrderItem, Attribute, ProductAttributeValue, PrebuiltConfig).

- Khởi tạo bộ dữ liệu mẫu đa dạng (RealHardwareProductsSeeder, PCBuilderSampleDataSeeder) chứa linh kiện thực tế từ các thương hiệu lớn.

V. KẾT QUẢ KIỂM THỬ VÀ ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG

1. Đánh giá kiểm thử (Testing Performance)

Xây dựng 7 tập tin kiểm thử tự động với framework PHPUnit:

- Feature Tests: Kiểm thử luồng tạo đơn hàng (OrderApiTest.php), kiểm thử xử lý tranh chấp đơn hàng (OrderConcurrencyTest.php), kiểm thử phân quyền Chat AI (ChatAuthorizationTest.php).

- Unit Tests: Kiểm thử thuật toán Fallback của AI (AiFallbackTest.php), kiểm thử hàm tính toán tương thích (PcBuilderRecommendationTest.php), kiểm thử truy vấn thuộc tính động (ProductAttributeServiceTest.php).

2. Đánh giá Ưu điểm & Điểm cần cải thiện

- Ưu điểm nổi bật:

  - Hệ thống AI linh hoạt, không bị phụ thuộc vào một nhà cung cấp duy nhất (Multi-provider).

  - Giao diện SPA hiển thị mượt mà, chuẩn Responsive trên thiết bị di động.

  - Bộ lọc linh kiện động dựa trên kiến trúc EAV hoạt động chính xác.

  - Mã nguồn áp dụng chuẩn Clean Architecture (Service Layer Pattern), đạt độ phủ kiểm thử cao đối với các nghiệp vụ rủi ro.

- Hạn chế & Hướng phát triển:

  - Cần nâng cấp: Tích hợp thêm các cổng thanh toán trực tuyến (VNPAY/MOMO/VietQR Webhook), bổ sung hệ thống gửi Email thông báo tự động, cấu hình bộ nhớ đệm Redis để tối ưu tốc độ truy vấn CSDL.

VI. KẾT LUẬN TỔNG KẾT

Qua 3 tuần nỗ lực nâng cấp và tối ưu hóa (Tuần 4 đến Tuần 6), dự án TechGear đã hoàn thành đúng tiến độ đề ra:

- Backend: Đạt 100% khối lượng công việc (Laravel 10 RESTful APIs, Service Layer, Dynamic DB, Integrated AI Services).

- Frontend: Đạt 100% khối lượng công việc (Vue 3 SPA, 18 Views, 10+ Components, Responsive Tailwind CSS).

- Tích hợp AI: Đạt 100% (Hoạt động ổn định với NVIDIA NIM, Groq API, OpenAI).

- Kiểm thử & Tài liệu: Đạt 90% (Hoàn thiện bộ Unit/Feature Test cho các luồng rủi ro cao).

Toàn bộ hệ thống hiện đã vận hành ổn định, mã nguồn trên nhánh chính (main) được làm sạch, sẵn sàng bàn giao và báo cáo nghiệm thực tập.